附件1

市十五届人大一次会议议案办理情况汇总表

| 序号 | 立案 编号 | 案题 | 主办单位 | 办理情况 | 落实成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第2号 | 关于进一步优化提升县区间通行能力的议案 | 市交通局 | 县区通道提畅工程作为“十大工程”之一，以实施“三个一百”工程为重点（即新建、扩建高等级公路100公里以上，改造提升普通国省道100公里以上，每年改造提升农村公路100公里以上），实施乌玛高速公路惠农至石嘴山段项目、国道109线惠农至黄渠桥段改扩建工程和简滨公路改建工程等14个交通建设项目，总长377.05公里，其中：新建11个、续建3个，估算总投资为70.1亿元。 目前，已建成通车项目6个，分别为省道303线汝箕沟口至白芨沟段公路（续建）项目、省道303线沙湖过境段改线（续建）工程、简泉至滨河大道公路改建工程、国道244线五堆子至高仁乡段改造提升工程、省道301线马家湾至国道110交叉口改造提升工程、国道110线石嘴山段改造提升工程。正在建设的项目7个，分别为乌玛高速公路惠农至石嘴山段项目、国道109线惠农至黄渠桥段改扩建（续建）工程、银石线为民桥维修改造工程、世纪大道大沙沟桥维修改造工程、省道101线石嘴山段（含沙湖大道）改造提升工程、农村公路改造提升工程。未开工项目1个，世纪大道公铁立交桥维修改造工程初步设计已通过兰州铁路局专家视频会议审查，正按程序审批中。 | A |